

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10 марта 2015 года №51

с. Дебёсы

|  |
| --- |
| О мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка и мерах безопасности населения |

 В целях обеспечения сохранности прудов, гидротехнических сооружений, безаварийного пропуска весеннего половодья 2015 года, сокращения и предотвращения материальных, финансовых потерь, руководствуясь Уставом МО «Дебесский район» Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С целью оперативного решения вопросов по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период весеннего половодья создать и утвердить состав оперативной группы Администрации МО «Дебёсский район» (противопаводковая комиссия) из числа членов КЧС и ОПБ Администрации МО «Дебёсский район» (Приложение №1);
2. Утвердить «План противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Дебесский район» в период весеннего половодья 2015 года (Приложение №2);
3. Рекомендовать Главам муниципальных образований (сельских поселений), руководителям организаций, владельцам прудов, гидротехнических сооружений:
* до 1 апреля 2015 года организовать сработку прудов до минимально допустимого уровня с поддержанием его пропуска весеннего половодья, пруды, находящиеся в аварийном состоянии опорожнить полностью;
* до начала весеннего половодья провести ревизию всех гидротехнических сооружений, гидротехнические сооружения не имеющие собственников взять под личный контроль;
* с 10 марта 2015 года организовать постоянное наблюдение за уровнем воды в прудах площадь зеркала, которых превышает 5 гектаров;
* своим решением определить состав сил и средств, привлекаемых на проведение аварийно-восстановительных работ, спланировать эвакуацию населения и сельскохозяйственных животных с территорий возможного подтопления;
* создать оперативно-маневренные группы со средствами спасения на воде, механизированные группы для организованного пропуска половодья;
* провести инвентаризацию и ремонт всех имеющихся плавсредств, обеспечить их надлежащую сохранность в период половодья;
* создать запасы пиломатериалов, песка, щебня и других материальных средств для ликвидации последствий половодья;
* подготовить водотоки и кюветы в населенных пунктах, а так же расчистить трубы проходящие через дорогу;
* обеспечить защиту источников водоснабжения и поддержание качества питьевой воды в пределах санитарных норм, балансодержателям провести ревизию водопроводных сетей, водозаборных колонок и водонапорных башен, обеспечить достаточный запас дезинфицирующих средств, в случае ухудшения качества воды проводить неотложные работы по дезинфекции систем водоснабжения населения;
* обратить особое внимание на обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах и животноводческих фермах сельскохозяйственных производственных кооперативов.

4. Рекомендовать заместителю начальника филиала ГУП УР «Удмуртавтодор» Чепецкого ДУ, Дебёсского РСУ»:

* организовать подготовку мостов к пропуску ледохода и половодья, обеспечить на этих сооружениях дежурство аварийных групп;
* обеспечить по согласованию с ГИБДД пропуск большегрузной техники по дорогам района к местам возникновения чрезвычайных ситуаций.

5. Отделу по делам ГО,ЧС и МР:

- подготовить нормативный документ о прекращении движения автомототранспорта через мост на р. Чепца по автодороге Варни – Лесагурт до окончания паводка и восстановления временных инженерных сооружений с организацией объездного пути по маршруту Лесагурт-Смольники-Ирым-Сюрногурт;

6. Рекомендовать начальнику ОП «Дебесское» обеспечить охрану и общественный порядок в местах возможного подтопления в период половодья.

7. Рекомендовать районным электрическим сетям обеспечить бесперебойное снабжение электрической энергией всех потребителей.

8. В целях предупреждения вспышек инфекционных заболеваний руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности до 1 апреля 2015 г. организовать вывозку твердых бытовых отходов, очистку выгребов.

9. Управлению образования Администрации МО «Дебесский район»:

- решить вопрос по организации доставки учащихся из д. Лесагурт в Дебесскую среднюю школу;

- организовать круглосуточное проживание учащихся из д. Лесагурт на «Лыжной базе» на период прохождения паводка.

10. Балансодержателям систем водоснабжения населения в период половодья обеспечить еженедельный контроль качества питьевой воды и передачу информации по тел. (34134)4-17-75 в территориальный отдел территориального управления «Роспотребнадзора» по УР в п. Игра.

11. Рекомендовать Главе муниципального образования «Дебесское» организовать работы по распиловке русла р. Дебеска и расчистку труб в деревне Малая Чепца и на перекрестке ул. Советская – ул. Транзитная.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации А.С. Иванов

Подготовил: Р.А. Поздеев

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Разослать: ОГОЧСиМР; УО; сельские поселения; ОП «Дебесское»; ГУП УР «Удмуртавтодор» Чепецкого ДУ, Дебёсского РСУ; РЭС; ПЧ-29; сектор информатизации; Дебёсский филиал ОАО «Ростелеком».

Согласовано:

Юрисконсульт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Начальник ПЧ-29 А.В. Шуклин

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Начальник ОП «Дебёсское» Б.С. Ватлин

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Начальник Дебёсских РЭС С.В. Попов

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Директор ООО «Атолл» Ю.С. Хохряков

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Начальник Дебёсского филиала

ОАО «Ростелеком» Н.В. Юферев

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Зам. Начальника филиала ГУП

УР «Удмуртавтодор» Чепецкого ДУ,

Дебёсского РСУ Д.Ю. Тронин

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

 Приложение № 1

 к постановлению Администрации

 МО «Дебесский район»

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. №\_\_\_

**СОСТАВ**

**оперативной группы (противопаводковой комиссии)**

**Администрации МО «Дебёсский район» из числа членов КЧС и ОПБ Администрации МО «Дебёсский район»**

1. Иванов А.С. - Глава Администрации МО «Дебесский район»,

 руководитель группы, председатель КЧС и ОПБ

1. Ватлин Б.С. - начальник ОП «Дебесское» (по согласованию)
2. Шуклин А.В. - начальник ПЧ-29 (по согласованию)
3. Юферев Н.В. - начальник Дебёсского филиала ОАО «Ростелеком» (по

 согласованию)

1. Поздеев Р.А.. - начальник ОГО, ЧС и МР
2. Попов С.В. – начальник Дебёсских РЭС Глазовских электрических сетей

 филиала «Удмуртэнерго» МРСК «Центра и Приволжья» (по

 согласованию);

1. Хохряков Ю.С. – директор ООО «Атолл» (по согласованию);
2. Тронин Д.Ю. – заместитель начальника филиала ГУП УР «Удмуртавтодор»

 Чепецкого ДУ, Дебёсского РСУ (по согласованию).

 Приложение № 2

 к постановлению Администрации

 МО «Дебесский район»

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. №\_\_\_

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

МО «Дебесский район» на 2015 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| 1. | Организовать сработку прудов до минимально допустимого уровня, пруды, находящиеся в аварийном состоянии опорожнить полностью | до1.04 | Руководители объектов экономики, главы Администраций |
| 2. | Организовать наблюдение за уровнем воды в прудах | с 15.03 | Руководители объектов экономики, главы Администраций |
| 3. | Определить состав сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ. | до 20.03 | Руководители объектов экономики |
| 4. | Составить планы эвакуации населения и сельскохозяйственных животных с территорий возможного подтопления | до 20.03 | Руководители объектов экономики, главы Администраций |
| 5. | Создать оперативно-маневренные группы для организации пропуска половодья | до 20.03 | Руководители объектов экономики, Дебесский филиал ГУП «Удмуртавтодор» |
| 6. | Провести инвентаризацию всех плавсредств, осуществить их ремонт | до 25.03 | ООО «Атолл», главы Администраций |
| 7. | Провести ревизию всех гидротехнических сооружений, определить меры по обеспечению их сохранности | до 15.03 | Руководители объектов экономики, главы Администраций |
| 8. | Создать запасы пиломатериалов, песка, щебня и других материальных средств для проведения аварийно-восстановительных работ в период половодья | март | Руководители объектов экономики  |
| 9. | Подготовить водотоки и кюветы в населенных пунктах, а так же расчистить трубы, проходящие через дорогу. | март | главы Администраций |
| 10 | Организовать защиту водоисточников и систем водоснабжения и поддержание качества питьевой воды в пределах санитарных норм | весь период | Руководители объектов экономики, главы Администраций, ООО «Атолл» |
| 11. | Организовать подготовку мостов к пропуску ледохода и половодья | с 1.03 | Дебесский филиал ГУП «Удмуртавтодор» |
| 12 | Организовать дежурство аварийных групп на низководных деревянных мостах через реки | в период половодья | Дебесский филиал ГУП «Удмуртавтодор» |
| 13 | Ужесточить контроль качества питьевой воды | в период половодья | балансодержатели |
| 14 | Проводить профилактическую санитарнопросветительскую работу среди населения по предупреждению кишечных инфекций | в период половодья | «Роспотребнадзор» |
| 15 | Организовать систематическое информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности в период половодья | март-май | Редакция газеты |
| 16 | Организовать обеспечение общественного порядка в местах возможного подтопления | в пик паводка | ОП «Дебесское» |
| 17 | Организовать обеспечение надежной телефонной связи со всеми населенными пунктами района | март-май | Дебесский филиал ОАО «Рстелеком» |
| 18 | Организовать обеспечение бесперебойного энергоснабжения всех потребителей | март-май | Дебесские РЭС |
| 19 | Обеспечить пожарную безопасность в населенных пунктах и животноводческих фермах сельскохозяйственных производственных кооперативов | март-май | Руководители объектов экономики, главы Администраций |
| 20 | Провести ревизию водопроводных сетей, смотровых колодцев, водопроводных колонок, водонапорных башен | до 10.04 | ООО «Атолл», Руководители объектов экономики, главы Администраций |
| 21 | Балансодержателям водоисточников обеспечить качество питьевой водыв соответствии с санитарными нормами, обеспечить достаточный запас дезсредств, проводить дезинфекцию водопроводов | с 10.04 | Балансодержатели, ООО «Атолл» |
| 22 | Провести вывозку бытовых отходов, очистку выгребов | до 10.04 | Руководители объектов экономики, ООО «Атолл» |

 Начальник отдела по делам ГОЧСиМР Р.А. Поздеев