Приложение № 1

к Постановлению Администрации

МО «Дебёсское

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года № \_\_\_\_

## Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Дебёсское»» на 2017 год.

### Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Дебёсское» |
| Основание для разработкипрограммы | Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. №114. |
| Куратор | Глава муниципального образования «Дебесский район» |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации МО «Дебёсский район» по строительству и ЖКХ |
| Ответственный исполнительпрограммы | Администрация муниципального образования «Дебесское» |
| Соисполнителипрограммы | 1. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации МО «Дебёсский район»2. Планово–экономический отдел Администрации МО «Дебёсский район»3. Отдел по строительству и ЖКХ Администрации МО «Дебёсский район» |
| Цели | создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения в многоквартирных домах на территории МО «Дебёсское» |
| Задачи | - обеспечение комплексного благоустройства дворовых территориймногоквартирных жилых домов и территорий общего пользованиясельского поселения «Дебёсское»;- создание благоприятных и безопасных условий для проживания иотдыха жителей многоквартирных домов сельского поселения «Дебёсское»;- повышение уровня благоустройства дворовых территории многоквартирных домовсельского поселения «Дебёсское»;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,организаций в реализацию мероприятий по благоустройствутерритории сельского поселения «Дебёсское». |
| Целевые показатели(индикаторы) | 1. количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.,кв.м;
2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества и площади дворовых территорий, проценты;
3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО «Дебёсское», проценты;
4. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли;
5. объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы;
6. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли;
7. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы
 |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2017 годЭтапы реализации программы не выделяются |
| Объем средств бюджета города и иных финансовых ресурсов на реализацию программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2017 год составит 1478,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Бюджет МО «Дебёсское» | 70,2 | 0 | 0 | 70,2 | 0 | 0 | 0 |
|  в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| Собственные средства | 70,2 | 0 | 0 | 70,2 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1334,7 | 0 | 0 | 1334,7 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 73,9 | 0 | 0 | 73,9 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1478,8 | 0 | 0 | 1478,8 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | Конечным результатом реализации программы является создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной среды обитания населения многоквартирных домов на территории МО «Дебёсское».Ожидаемые результаты реализации программы:- повышение уровня благоустроенности района, поселения;- комплексное благоустройство дворовой территории МКД;- повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и санитарно-экологической безопасности в месте проживания, повышение экологической культуры населения.Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений. |

### 1. Характеристика состояния сферы деятельности.

На территории муниципального образования «Дебёсское» по состоянию на 01.01.2017 г. - 20 многоквартирных домов, общей площадью 16,81тыс.кв.м, из них 20многоквартирных дома находятся в управлении 1 управляющей компании частной формы собственности ООО «Атолл», по договору аренды или концессии с долей участия в уставном капитале муниципального образования не более 25%.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Вопросам благоустройства дворовых территорий в МО «Дебёсское» уделяется недостаточное внимание ввиду отсутствия финансирования. В 2014 году проведен ямочный ремонт на одной дворовой территории. При благоустройстве дворовых территорий запланированных в рамках реализации подпрограммы в 2017 году позволит благоустроить 20% дворовых территорий от общего количества на территории МО «Дебёсское».

На территории 20 многоквартирных домов не установлено ни одно детское игровое оборудование, не установлена и не оборудована ни одна контейнерная площадка.

В МО «Дебёсское» имеются дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств;

- освещение дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

б) дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные работы

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в план реализации программы соответствующего года осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования МО «Дебесский район» Утвержденного Постановлением Администрации МО «Дебёсский район» от 29.12.2015 г. №349;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Дебёсское» (утверждено Постановлением Администрации МО «Дебёсское» №10 от 30.03.2017 г.), на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2017 год на территории МО «Дебёсское» (Приложение №6), расположенной на территории муниципального образования «Дебёсское» в план реализации программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Дебёсское»;

- утверждением Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в муниципальном образовании «Дебёсское» (утверждено Постановлением Администрации МО «Дебёсское» №11 от 30.03.2017 г.).

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение №5), расположенных на территории муниципального образования «Дебёсское», на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в подпрограмму без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов МО «Дебёсское», на которых планируется благоустройство в текущем году включается в план реализации программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Дебёсское» на 2017 год.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Дебёсское», осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории МО «Дебёсское».

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Дебёсское» заинтересованных лиц и (или) представителей заинтересованных лиц, может выражаться в финансовом и (или) трудовом участии. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов не должна быть меньше 5 % от обще суммы средств необходимых для проведения работ по благоустройству дворовой территории в 2017 году.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта). Также возможно трудовое участие студенческих стройотрядов

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития МО «Дебёсское» в сфере реализации подпрограммы.**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Дебёсский район» до 2025 года, утвержденной Постановлением Администрации МО «Дебёсский район» от 12 февраля 2015 года № 37, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения в многоквартирных домах на территории МО «Дебёсское».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования многоквартирных жилых домов и сельского поселения «Дебёсское»;

- создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей многоквартирных домов сельского поселения «Дебёсское»;

- повышение уровня благоустройства дворовых территории многоквартирных домов сельского поселения «Дебёсское»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Дебёсское».

### 3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных в рамках программы целей и задач, обоснование их состава и значений.

### Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

- Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 21 февраля 2017 года № 114;

- Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Дебёсский район» до 2025 года.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач программы являются:

1. количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед., кв.м. Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Дебёсское».
2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий, проценты;
3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО «Дебёсское»), проценты;
4. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли;
5. объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы;
6. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли;
7. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы

Показатели характеризуют работу органов местного самоуправления по вовлечению жителей в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и направлены на выявление истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы, характеризующих результативность ее реализации, приведены в Приложении 1  к  программе.

### 4. Сроки и этапы реализации программы.

Программа реализуется в 2017 году.

Этапы реализации программы не предусмотрены.

### 5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации программы.

В рамках программы осуществляются следующие основные мероприятия:

1. Поддержка муниципальной программы формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов);

2. Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

3. Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий.

4. Информационно-разъяснительной работа среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству.

5. Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Дебёсское» на 2017 год ».

6. Утверждение (корректировка) правил благоустройства МО «Дебёсское» в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству.

 Сведения об основных мероприятиях программы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Дебёсское» на 2017 год».

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в Таблице 1:

Таблица 1

|  |
| --- |
| **Виды работ и максимальная стоимость работ единицы измерения** |
| № п.п. | Наименование работ  | Ед. изм | Стоимость за ед. изм., руб.\* |
|   | **Проезды** |   |   |
| 1 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части | 1тн | [18 229,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'1'!A1) |
| 2 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 4 см  | 1000м2 | [420 218,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'2'!A1) |
| 3 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 5 см  | 1000м2 | [514 310,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'3'!A1) |
| 4 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см  | 1000м2 | [481 677,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'4'!A1) |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марки II тип Б | 100т | [431 417,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'5'!A1) |
| 6 |  Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марка II тип Д | 100т | [404 131,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'6'!A1) |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из песка | 100м3 | [151 210,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'7'!A1) |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки | 100м3 | [78 916,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'8'!A1) |
| 9 | Устройство подстилающего слоя из ПГС обогащенная | 100м3 | [217 008,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'9'!A1) |
| 10 | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100м3 | [187 881,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'10'!A1) |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40-70, марка 1200 | 100м3 | [277 091,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'11'!A1) |
| 12 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100м3 | [140 943,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'12'!A1) |
| 13 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью погрузчика | 100м3 | [71 853,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'13'!A1) |
|   | **Земляные работы** |   |   |
| 14 | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000м3 | [320 523,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'14'!A1) |
| 15 | Планировка земляного полотна | 1000м2 | [1 287,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'15'!A1) |
|   | **Тротуары** |   |   |
| 16 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре | 1тн | [18 229,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'16'!A1) |
| 17 | Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000м2 | [40 725,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'17'!A1) |
| 18 | Устройство выравнивающего слоя из песка под тротуар | 100м3 | [151 210,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'18'!A1) |
| 19 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, марка 1200 | 100м3 | [277 091,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'19'!A1) |
| 20 |  Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 4 см | 1000м2 | [408 295,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'20'!A1) |
| 21 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 5 см | 1000м2 | [493 953,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'21'!A1) |
| 22 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 4 см | 1000м2 | [431 694,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'22'!A1) |
| 23 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 5 см | 1000м2 | [523 198,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'23'!A1) |
| 24 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см | 1000м2 | [497 244,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'24'!A1) |
|   | **Бордюрные камни** |   |   |
| 25 | Разборка бортовых камней БР100.30.18 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | [36 667,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'25'!A1) |
| 26 | Разборка бортовых камней БР100.30.15 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | [36 276,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'26'!A1) |
| 27 | Разборка бортовых камней БР100.30.15, БР100.30.18 с сохранением годного камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | [34 625,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'27'!A1) |
| 28 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18 (новый камень) | 100 п.м. | [134 135,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'28'!A1) |
| 29 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.15 (новый камень) | 100 п.м. | [123 822,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'29'!A1) |
| 30 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18, БР80.30.15 (без стоимости камня) | 100 п.м. | [82 622,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'30'!A1) |
| 31 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | [34 954,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'31'!A1) |
| 32 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 с сохранением камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | [34 292,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'32'!A1) |
| 33 | Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (новый камень) | 100 п.м. | [85 688,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'33'!A1) |
| 34 | Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (без стоимости камня) | 100 п.м. | [62 516,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'34'!A1) |
| 35 | Резка бордюра БР100.30.18 | 1шт. | [304,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'35'!A1) |
| 36 | Резка бордюра БР100.30.15 | 1шт. | [271,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'36'!A1) |
|   | **Колодцы** |   |   |
| 37 | Демонтаж чугунных люков с погрузкой и вывозом непригодных для дальнейшего использования материалов | 10шт. | [7 166,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'37'!A1) |
| 38 | Демонтаж чугунных люков пригодных для дальнейшего использования | 10шт. | [6 724,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'38'!A1) |
| 39 | Разборка кирпичной кладки горловин колодцев с погрузкой и вывозом строительного мусора | 10м3 | [21 880,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'39'!A1) |
| 40 | Демонтаж железобетонных плит и колец горловин колодцев | 100м3 | [442 862,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'40'!A1) |
| 41 | Установка опорных железобетонных колец колодцев КО-6 | 100шт. | [104 324,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'41'!A1) |
| 42 | Установка опорных плит колодцев КЦП 1-10-1 | 100шт. | [222 320,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'42'!A1) |
| 43 | Установка люков старогодных | 100шт. | [64 288,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'43'!A1) |
| 44 | Установка люков чугунных тяжелых новых | 100шт. | [575 632,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'44'!A1) |
| 45 | Установка дождеприемных решеток новых | 100шт. | [659 249,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'45'!A1) |
| 46 | Кладка горловин колодцев из брусчатки | 100м3 | [1 487 444,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'46'!A1) |
| 47 | Обратная засыпка пазух колодца щебнем | 100м3 | [250 125,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'47'!A1) |
|  | **Минимальный перечень** |  |  |
| 48 | скамейки | 1 шт. | [2830,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'48'!A1) |
| 49 | урны | 1 шт. | [1350,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'49'!A1) |
|  | **Дополнительный перечень** |  |  |
| 50 | Детская площадка | 1 шт. | [99900,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'48'!A1) |
| 51 | Контейнерная площадка | 1 шт. | [22311,00](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.MSO%5C219BE1A5.xls#'52'!A1) |

### 6. Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики, с иными муниципальными образованиями, организациями и гражданами для достижения целей программы.

Во взаимодействии с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования Удмуртской Республики осуществляется реализация мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Дебёсское».

С управляющей организацией осуществляется взаимодействие с целью включения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в план реализации программы, путем проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

Осуществляется взаимодействие с подрядными организациями в целях проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Выбор исполнителя работ по благоустройству осуществляется путем проведения торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчиком выполнения работ по благоустройству выступает муниципальное образование «Дебёсское».

Общественная комиссия осуществляет контроль за выполнением работ по благоустройству.

### 7. Ресурсное обеспечение программы.

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета МО «Дебесское» и иных источников в соответствии с законодательством.

Объем средств из бюджета МО «Дебесское» на определение расходных обязательств определяется в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на текущий год.

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2017 год составит 1478,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Бюджет МО «Дебёсское» | 70,2 | 0 | 0 | 70,2 | 0 | 0 | 0 |
|  в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| Собственные средства | 70,2 | 0 | 0 | 70,2 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1334,7 | 0 | 0 | 1334,7 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 73,9 | 0 | 0 | 73,9 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1478,8 | 0 | 0 | 1478,8 | 0 | 0 | 0 |

 Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы за счет средств бюджета МО «Дебесское» представлено в Приложении 3 к программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении 4 к программе.

Необходимо отметить, что к иным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках программы относятся:

- средства собственников жилых помещений многоквартирных домов с долевым участием не менее 5% от общего объема работ.

### 8. Анализ рисков и описание мер управления рисками.

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы.

1. Финансовые и экономические риски:

Недостаточный уровень бюджетного финансирования, возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния последствий экономического кризиса, что может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий программы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в программе. Меры по управлению риском:

* мониторинг целевого использования бюджетных средств;
* развитие мер муниципального контроля за целевым использованием бюджетных средств;
* корректировка и синхронизация планов программы с мероприятиями, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Дебёсский район» на период до 2025 года.
1. Административные риски.

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий настоящей программы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей программы. Меры по управлению риском:

* выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе;
* обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

* изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;
* невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации программы.

### 9. Конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной среды обитания населения многоквартирных домов на территории МО «Дебёсское».

Ожидаемые результаты ее реализации:

- повышение уровня благоустроенности района, поселения;

- комплексное благоустройство дворовой территории МКД;

- повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и санитарно-экологической безопасности в месте проживания, повышение экологической культуры населения.

Для количественной оценки результатов реализации программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

* степень достижения целевых показателей подпрограммы;
* степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;
* степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
* ожидаемые результаты при выполнении мероприятий подпрограммы предполагается получить в социальной и экономической сферах:
* в социальной сфере:
* улучшение уровня жизни населения путем повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства;
* в экономической сфере:
* прирост инвестиций в реализацию мероприятий в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, получение дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами, повышение уровня привлекательности муниципального образования «Дебёсское».